РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 30.12.2021 | г. Константиновск | № 78/1330-П |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 31.08.2018 года № 823 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 12.02.2018 года № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 года № 155 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 05.12.2018 № 1172 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы», руководствуясь ч. 9 ст. 52 Устава муниципального образования «Константиновский район» Администрация Константиновского района постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы» на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2022 года, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района по вопросам строительства, архитектуры, электро-, газоснабжения, транспорта, связи, дорожного строительства и ЖКХ, связи с правоохранительными органами Дьячкина В.А.

Глава Администрации

Константиновского района					                             В.Е.Калмыков

Приложение

к постановлению Администрации Константиновского района от 30.12.2021 № 78/1330-П

План реализации

муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы» на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Константиновского района | Бюджеты поселений | Внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» | заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А. | Х | X | 138 732,8 | 0,0 | 117 604,9 | 20 493,1 | 634,8 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А. | обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме, в том числе, безопасности дорожного движения | 31.12.2022 | 57 575,8 | 0,0 | 37 427,8 | 20 148,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А. | заключение 3 муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. Ремонт дороги асфальтированной х. Гапкин, ул. Центральная. Начало – въезд со стороны х. Савельев в х. Гапкин, конец – въезд со стороны х. Ермилов в х. Гапкин в Константиновском районе | заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А. | отремонтировать 2,6 км автомобильной дороги | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.3. Ремонт подъезда от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к г. Константиновску | заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А. | отремонтировать 1,3 км автомобильной дороги | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.2: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | капитально отремонтировать 2,2 км автомобильной дороги | 31.12.2022 | 63 469,8 | - | 62 835,0 | - | 634,8 | - |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Капитальный ремонт дороги асфальтированной, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г. Константиновск, ул. Ленина | заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | капитально отремонтировать 2,2 км автомобильной дороги | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Основное мероприятие 1.4: Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А. | разработать проектную документацию с получением положительного заключения экспертизы | 31.12.2022 | 17 587,2 | 0,0 | 17 342,1 | 245,1 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог, соединяющих х. Гапкин и п. Стычновский Константиновского района | заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А. | разработать проектную документацию с получением положительного заключения экспертизы | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 1.7: Разработка сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А. | наличие сметной документации | 31.12.2022 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района» | заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А. | Х | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Основное мероприятие 2.1.: Осуществление комплексного обследования улично- дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов | заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., директор МУП «Константиновское АТП» Кожанов Ю.В., начальник отдела ГИБДД Сорокин А.К., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | Проведение обследований автодорог | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Основное мероприятие 2.2.: Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения, разных возрастных категорий | заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., начальник отдела ГИБДД Сорокин А.К., главы поселений | Размещение информации в СМИ | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Итого по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» | Х | Х | X | 138 732,8 | 0,0 | 117 604,9 | 20 493,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Константиновского района | Х | Х | 138 098,0 | 0,0 | 117 604,9 | 20 493,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Константиновского городского поселения | Х | Х | 634,8 | - | - | - | 634,8 | - |
|  |  | ОГИБДД | Х | Х | - | - | - | - | - | - |
|  |  | МУП «Константиновское АТП» | Х | Х | - | - | - | - | - | - |