РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.12.2018 | Константиновск | № 1297 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий по переходу Администрации Константиновского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Константиновского района и подведомственных муниципальных учреждений на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.07.2016 № 1588-р «Об утверждении плана перехода в 2016-2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения», постановления Правительства Ростовской области от 13.12.2018 № 803 «Об утверждении Плана мероприятий по переходу органов исполнительной власти Ростовской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года», Администрация Константиновского района постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по переходу Администрации Константиновского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Константиновского района и подведомственных муниципальных учреждений на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (далее – План) согласно приложению № 1.

2. Назначить Абрамова Дениса Валентиновича - заместителя главы Администрации Константиновского района ответственным должностным лицом за координацию работы по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения и реализацию Плана.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации Константиновского района, МАУ «МФЦ Константиновского района», МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» разработать и утвердить аналогичные Планы мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года и представлять отчеты об их исполнении в Администрацию Константиновского района ежегодно, до 1 октября, по форме согласно приложению № 2.

4. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Константиновского района принять  аналогичные меры по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения.

5. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений Константиновского района разработать и утвердить аналогичные Планы мероприятий.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на сайте konstadmin.ru.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова.

Глава Администрации

Константиновского района	                                                            В.Е. Калмыков

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Константиновского района

от 29.12.2018 № 1297

ПЛАН

мероприятий по переходу Администрации Константиновского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Константиновского района и подведомственных муниципальных учреждений на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу на отечественное офисное программное обеспечение |
| 1.1. | Провести анализ используемого офисного программного обеспечения с целью определения использования офисного программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования отечественного офисного программного обеспечения | в течение месяца с даты утверждения Плана | определены показатели использования офисного программного обеспечения: доля пользователей, использующих отечественное офисное программное обеспечение в Администрации Константиновского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Константиновского района и подведомственных муниципальных учреждений, от общего числа пользователей (процентов) | Администрация Константиновского района, отраслевые (функциональные) органы, подведомственные муниципальные учреждения |
| 1.2. | Провести анализ сведений о программном обеспечении, включенном в единый реестр российского программного обеспечения, определить перечень потенциальных отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на его преимущественное использование в своей деятельности | в течение месяца с даты утверждения Плана | сформирован перечень потенциального отечественного офисного программного обеспечения для дальнейшего перехода на его преимущественное использование в Администрации Константиновского района, отраслевых (функциональных) органах Администрации Константиновского района и подведомственных муниципальных учреждениях | Администрация Константиновского района, отраслевые (функциональные) органы, подведомственные муниципальные учреждения |
| 1.3. | Провести анализ требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации к функционированию различных типов офисного программного обеспечения, в том числе функциональных требований и требований по обеспечению информационной безопасности | в течение трех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован перечень требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации к функционированию различных типов офисного программного обеспечения, в том числе функциональных требований и требований по обеспечению информационной безопасности | Администрация Константиновского района, отраслевые (функциональные) органы, подведомственные муниципальные учреждения |
| 1.4. | Провести оценку совместимости перечня потенциального отечественного офисного программного обеспечения с муниципальными и региональными информационными системами | в течение четырех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован перечень информационных систем, совместимых с отечественным офисным программным обеспечением | Администрация Константиновского района, отраслевые (функциональные) органы, подведомственные муниципальные учреждения |
| 1.5. | Провести тестирование перечня потенциального отечественного офисного программного обеспечения в работе | в течение четырех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован объем заменяемого оборудования и прикладного программного обеспечения с целью обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | Администрация Константиновского района, отраслевые (функциональные) органы, подведомственные муниципальные учреждения |
| 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 2.1. | Сформировать перечень мероприятий, направленных на модернизацию информационных систем с целью обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | в течение пяти месяцев с даты утверждения Плана | сформирован календарный план модернизации информационных систем с целью обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | Администрация Константиновского района, отраслевые (функциональные) органы, подведомственные муниципальные учреждения |
| 2.2. | Сформировать требования к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | в трех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован перечень технических требований к персональным электронным вычислительным машинам, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам для использования в закупочной деятельности с целью обеспечения совместимости оборудования с отечественным офисным программным обеспечением | Администрация Константиновского района, отраслевые (функциональные) органы, подведомственные муниципальные учреждения |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода Администрации Константиновского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Константиновского района и подведомственных муниципальных учреждений на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 3.1. | Предусмотреть реализацию мероприятий, направленных на формирование у работников Администрации Константиновского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Константиновского района и подведомственных муниципальных учреждениях необходимых навыков по установке, обеспечению функционирования и использованию отечественного офисного программного обеспечения | в течение трех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован перечень открытых источников, предоставляющий информацию по установке, обеспечению функционирования и использованию отечественного офисного программного обеспечения; повышена компетентность работников | Администрация Константиновского района, отраслевые (функциональные) органы, подведомственные муниципальные учреждения |
| 3.2. | Провести анализ существующих планов закупки офисного программного обеспечения, в том числе закупки прав на использование офисного программного обеспечения и закупки услуг по технической поддержке (обновлений) офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения, на последующие периоды и провести их корректировку с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения в соответствии с заданными индикаторами эффективности | в течение трех месяцев с даты утверждения Плана | планы закупок сформированы с учетом Плана; подготовлена информация об объеме планируемых закупок в субъекте в части перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Администрация Константиновского района, отраслевые (функциональные) органы, подведомственные муниципальные учреждения |
| 3.3. | Организовать мониторинг хода реализации Плана | ежегодно | подготовлен отчет о показателях использования офисного программного обеспечения: доля пользователей, использующих отечественное офисное программное обеспечение в Администрации Константиновского района, отраслевых (функциональных) органах Администрации Константиновского района и подведомственных муниципальных учреждениях, от общего числа пользователей (процентов) | Администрация Константиновского района, отраслевые (функциональные) органы, подведомственные муниципальные учреждения |
| 4. Иные мероприятия |
| 4.1. | Внести изменения в правовые акты, в том числе в сфере организации делопроизводства и документооборота, а также устанавливающие требования к элементам информационно-технологической инфраструктуры, в проектную и эксплуатационную документацию на информационные системы, в части исключения из указанных правовых актов и документов положений, связанных с использованием конкретных наименований производителей, являющихся правообладателями иностранного офисного программного обеспечения, торговых наименований иностранного офисного программного обеспечения, проприетарных шрифтов, принадлежащих компаниям-правообладателям иностранного офисного программного обеспечения и (или) иным иностранным компаниям, а также форматов (расширений), применяемых для создания и сохранения электронных документов и используемых в иностранном офисном программном обеспечении | в течение одиннадцати месяцев с даты утверждения Плана | подготовлен календарный план внесения изменений в правовые акты, в том числе в сфере организации делопроизводства и документооборота, а также устанавливающие требования к элементам информационно-технологической инфраструктуры, в проектную и эксплуатационную документацию на информационные системы, в части исключения из указанных правовых актов и документов положений, связанных с использованием конкретных наименований производителей, являющихся правообладателями иностранного офисного программного обеспечения, торговых наименований иностранного офисного программного обеспечения, проприетарных шрифтов, принадлежащих компаниям-правообладателям иностранного офисного программного обеспечения и (или) иным иностранным компаниям, а также форматов (расширений), применяемых для создания и сохранения электронных документов и используемых в иностранном офисном программном обеспечении | Администрация Константиновского района, отраслевые (функциональные) органы, подведомственные муниципальные учреждения |

Используемые сокращения:

План – План мероприятий по переходу органов местного самоуправления Константиновского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Константиновского района  и подведомственных муниципальных учреждений на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года.

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Константиновского района

от 29.12.2018 № 1297

ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий по переходу на использование

отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

__________________________________________________________________________________________________________(полное наименование органа местного самоуправления муниципального образования в Ростовской области)

_____________________________________________________________________________________________________________

(количество пользователей автоматизированных рабочих мест, и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи,

и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии (штук)

за 20____ год

| № п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | штук (человек) | Процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Офисный пакет, включающий не менее 4 из следующих категорий программного обеспечения: текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра, почтовые приложения | показатель 1. Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям автоматизированных рабочих мест, и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии, от общего объема используемого офисного программного обеспечения |  |  |
| 2. | Операционные системы | показатель 2. Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем |  |  |
| 3. | Справочно-правовая система | показатель 3. Доля пользователей, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей |  |  |
| 4. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | показатель 4. Доля пользователей, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей |  |  |
| 5. | Средства антивирусной защиты | показатель 5. Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого, от общего объема используемого офисного программного обеспечения |  |  |
| 6. | Интернет-браузеры | показатель 6. Доля пользователей, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей |  |  |

Примечания:

1. Для оценки эффективности перехода Администрации Константиновского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Константиновского района  и подведомственных муниципальных учреждений на использование отечественного офисного программного обеспечения используются следующие индикаторы:

| Наименование целевого показателя | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Показатель 1 | 35 процентов | 60 процентов |
| Показатель 2 | 30 процентов | 50 процентов |
| Показатель 3 | 100 процентов | 100 процентов |
| Показатель 4 | 60 процентов | 100 процентов |
| Показатель 5 | 100 процентов | 100 процентов |
| Показатель 6 | 30 процентов | 50 процентов |