РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 30.11.2021 | г.Константиновск | № 78/1155-П |
| --- | --- | --- |

О мерах по борьбе со стихийными бедствиями на дорогах Константиновского района в осенне-зимний период 2021 - 2022 г.г.

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспорта на дорогах Константиновского района, обеспечения жизнедеятельности населения, своевременной информации и принятия незамедлительных и действенных мер по ликвидации гололеда и снежных заносов при чрезвычайных ситуациях в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. Администрация Константиновского района постановляет:

1. Создать, по согласованию с заинтересованными службами, районный штаб по борьбе со стихийными бедствиями на дорогах Константиновского района в осенне-зимний период 2021-2022г.г. (приложение №4);

2. Утвердить организационные мероприятия по предотвращению влияния неблагоприятных погодных условий на состояние автодорог и ликвидации их последствий (Приложение №1);

3. Утвердить задание о выделении автотранспорта и создание запасов материалов на содержание дорог Константиновского района при чрезвычайных ситуациях в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. (Приложение №2);

4. Рекомендовать:

4.1. Главам городского и сельских поселений:

- до 25.11.2021 разработать и утвердить задание на выделение техники на содержание дорог поселения при чрезвычайных ситуациях в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.;

- в срок до 26.11.2021 проверить готовность выделяемой организациями и хозяйствами муниципальных образований техники и через отдел архитектуры градостроительства, дорожного строительства, электро- и газоснабжения, транспорта и связи Администрации Константиновского района предоставить сведения начальнику штаба по борьбе со стихийными бедствиями на дорогах Константиновского района (далее - начальник штаба);

- в срок до 26.11.2021 провести тренировки с привлекаемым персоналом хозяйств по борьбе со стихийными бедствиями на дорогах;

- вести учёт отработанного времени и выполненных работ по каждому привлекаемому предприятию, участкам автодорог и передавать сведения в отдел по строительству, транспорту и связи до 20 числа каждого месяца;

- организовать работы и систему контроля по своевременной расчистке дорог на закрепленных территориях;

- организовать ежедневные доклады до 08.00 часов в единую дежурно -диспетчерскую службу - ЕДДС 112 Администрации Константиновского района (далее - ЕДДС-112) о состоянии дорог и подъездных путей к населённым пунктам, начиная с 25.11.2021 по тел.: 8 (86393) 6-04-16; 112.

4.2. Старшему диспетчеру ЕДДС-112 Урянской А.А. организовать предупредительное оповещение о надвигающейся чрезвычайной ситуации, возможности образования снежных заносов и гололёда (Приложение №3);

4.3. Старшему диспетчеру ЕДДС-112 Урянской А.А., через ЕДДС-112 обеспечить своевременную передачу обобщенных сведений о состоянии на автодорогах главе Администрации Константиновского района в Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области;

4.4. Руководителям предприятий, организаций и хозяйств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций, к 25.11.2021г. через отдел дорожного строительства, электро- и газоснабжения, транспорта и связи Администрации Константиновского района представить начальнику штаба следующие документы:

- информацию о наличии и готовности техники;

- калькуляцию стоимости на привлекаемую технику;

- приказы о назначении лиц, ответственных за готовность предприятия к борьбе со стихийными бедствиями;

4.5. Руководителям предприятий, организаций и хозяйств Константиновского района организовывать работы по очистке от снежных заносов дорог, являющихся подъездными путями к предприятиям, организациям, сельскохозяйственным объектам;

4.6. Руководителям предприятий, организаций и хозяйств Константиновского района при объявлении чрезвычайной ситуации, по требованию диспетчера ЕДДС-112, согласно решения начальника штаба, выделять технику для оказания помощи по расчистке снежных заносов;

4.7. Начальнику Отдела МВД России по Константиновскому району Зимовейскому И.В. и командиру взвода Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области Сливному В.Н. силами сотрудников ГИБДД оказывать помощь дорожной технике при проведении работ по расчистке дорог в период образования снежных заносов и гололёда;

5. Решение о ликвидации снежных заносов и гололёдообразования принимает - начальник штаба;

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района;

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района Дьячкина В.А.

Глава Администрации

Константиновского района						В.Е. Калмыков

Приложение №1

к постановлению Администрации

Константиновского района

От 30.11.2021 № 78/1155-П

Организационные мероприятия по предотвращению влияния неблагоприятных погодных условий на состояние автодорог и ликвидации их последствий.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать и утвердить состав постоянно действующего штаба по предотвращению и ликвидации последствий стихийных явлений на автодорогах Константиновского района | 25.11.2021 | Начальник штаба |
| 2. | Совместно с главами поселений составить перечень механизмов, машин, которые могут быть привлечены для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. В перечне указать вид техники, закрепленный участок дороги, контактный телефон и ФИО руководителя | До 25.11.2021 | Штаб по борьбе со стихийными бедствиями, отдел, дорожного строительства, электро- и газоснабжения, транспорта и связи Администрации Константиновского района главы поселений,ЕДДС-112 |
| 3. | Проверить работоспособность диспетчерских пунктов привлекаемых организаций | 25.11.2021 | Руководители привлекаемых организаций, старший инспектор ЕДДС- 112 района |
| 4. | Провести анализ наиболее вероятных участков образования гололёда и снежных заносов в период воздействия неблагоприятных погодных явлений за два предыдущих года и разработать мероприятия по обеспечению бесперебойного движения по дорогам района при стихийных явлениях и ликвидации их последствий (снежные заносы, гололед) | 26.11.2021 | Начальник штаба, главы администраций поселений, начальник Константиновского участка Тацинского ДСУ, МУП «КАГБ» |
| 5. | Подготовить объездные дороги на заносимых участках дорог | До 06.12.2021 | Начальник штаба, Главы администраций поселений, начальник Константиновского участка Тацинского ДСУ |
| 6. | Произвести вырубку поросли и деревьев вдоль автодорог на участках подверженных снежным заносам | До 13.12.2021 | Начальник штаба, главы администраций поселений, начальник Константиновского участка Тацинского ДСУ, МУП «КАГБ» |
| 7. | Проведение тренировки по борьбе со снежными заносами с участием привлекаемого персонала предприятий и организаций района | До 26.11.2021 | Начальник штаба, начальник Константиновского участка Тацинского ДСУ, МУП «КАГБ» руководители предприятий и организаций, ЕДДС - 112 |
| 8. | Оповещение о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях или введении чрезвычайной ситуации, глав администраций поселений, руководителей предприятий и организаций | На период гололёдообразования и снежных заносов | Начальник штаба, ,ЕДДС- 112 |
| 9. | Обеспечить постоянное дежурство ответственных лиц организаций, для оперативного решения вопросов по ликвидации чрезвычайной ситуации | С 01.12.2021 по 31.03.2022 | Руководители привлекаемых организаций |
| 10. | Организовать сбор и передачу сведений о ходе расчистки снежных заносов в Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, ЦУКС МЧС России по Ростовской области | На период снежных заносов | Старший инспектор ЕДДС-112 Администрации района |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Константиновского района

От 30.11.2021 № 78/1155-П

ЗАДАНИЕ

о выделении автотранспорта и материалов для содержания дорог Константиновского района при чрезвычайных ситуациях в осенне-зимний период 2021- 2022 г.г.

| № п/п | Наименование предприятия | Транспорт грузовые (самосвал) | КДМ бульдозеры, грейдеры | Материалы | Погрузочные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Песок | Песко-гравийная смесь (тонн) |  |
| 1. | ООО «КСФ Донрыбстрой» | 1 | Бульдозер – 1 КДМ – 1 Автогрейдер - 1 | - | - | - |
| 2. | Константиновский участок Тацинского ДСУ | 2 | КДМ - 3 Автогрейдер - 2 Бульдозер - 2 Роторный - 2 Снегоочиститель - 1 | - | 5000 | Погрузчик - 2 |
| 3. | МУП «Чистая Станица» | 1 | Автогрейдер - 2 | - | 1000 | Погрузчик - 1 |
| 4. | МУП «Водник» | 1 | - | - | - | Экскаватор - 1 |
| 5. | МУП «КАГБ» | 1 | КДМ - 1 Автогрейдер - 1 | - | 1100 | Погрузчик - 1 МТЗ, лопата - 1 |
| ВСЕГО: | 6 | Автогрейдер - 6 Бульдозер - 3 КДМ – 5 Роторный - 2 Снегоочиститель - 1 | - | 7100 | Погрузчик - 4 Экскаватор – 1 МТЗ, лопата - 1 |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Константиновского района

От 30.11.2021 № 78/1155-П

Взаимодействие по оповещению руководителей предприятий и организаций

о надвигающейся чрезвычайной ситуации и возможности образования гололеда

и снежных заносов в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

| № п/п | Наименование оповещаемой организации, предприятия | Кто оповещает | Ответственное лицо при приеме оповещения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник штаба, ЕДДС- 112 | Диспетчер ЕДДС- 112 | Дьячкин В.А. |
|  | Тацинское ДСУ | Диспетчер ЕДДС- 112 | Бейсов В.Е. |
|  | МУП «Чистая Станица» | Диспетчер ЕДДС- 112 | Лобко А.А. |
|  | МУП «Водник» | Диспетчер ЕДДС- 112 | Макаров С.Н. |
|  | ОАО «Донрыбстрой» | Диспетчер ЕДДС- 112 | Габриэлян С.Г. |
|  | Взвод ДОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД РО | Диспетчер ЕДДС- 112 | Сливной В.Н. |
|  | Отдел МВД России по Константиновскому району | Диспетчер ЕДДС- 112 | Зимовейский И.В. |
|  | Константиновское городское поселение | Диспетчер ЕДДС- 112 | Казаков А.А. |
|  | Авиловское сельское поселение | Диспетчер ЕДДС- 112 | Кондратенко О.А. |
|  | Богоявленское сельское поселение | Диспетчер ЕДДС- 112 | Подсадных А.Ю. |
|  | Гапкинское сельское поселение | Диспетчер ЕДДС- 112 | Бодрякова Л.И. |
|  | Николаевское сельское поселение | Диспетчер ЕДДС- 112 | Керенцев А.О. |
|  | Почтовское сельское поселение | Диспетчер ЕДДС- 112 | Зубкова О.Н. |
|  | Стычновское сельское поселение | Диспетчер ЕДДС- 112 | И.о. Озерянская В.В. |
|  | МУП «КАГБ» | Диспетчер ЕДДС- 112 | Голиков В.О. |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Константиновского района

От 30.11.2021 № 78/1155-П

Члены штаба по борьбе со стихийными бедствиями на дорогах Константиновского района:

| Дьячкин В.А. | Заместитель главы Администрации Константиновского района - начальник штаба по борьбе со стихийными бедствиями на дорогах Константиновского района; |
| --- | --- |
| Зимовейский И.В. | начальник отдела МВД России по Константиновскому району (по согласованию); |
| Сливной В.Н. | Командир взвода Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области (по согласованию); |
| Богомаз Ю.А. | Начальник отдела дорожного строительства, электро- и газоснабжения, транспорта Администрации Константиновского района; |
| Бейсов В.Е. | Начальник Константиновского участка Тацинского ДСУ (по согласованию); |
| Лобко А.А. | Начальник МУП «Чистая Станица» (по согласованию); |
| Голиков В.О. | Директор МУП «КАГБ» ( по согласованию); |
| Острожнов С.В. | Начальник сектора ГО ЧС Администрации Константиновского района; |
| Казаков А.А. | Глава Константиновского городского поселения; |
| Кондратенко О.А. | Глава Авиловского сельского поселения; |
| Подсадных А.Ю. | Глава Богоявленского сельского поселения; |
| Бодрякова Л.И. | Глава Гапкинского сельского поселения; |
| Керенцев А.О. | Глава Николаевского сельского поселения; |
| Зубкова О.Н. | Глава Почтовского сельского поселения; |
| Озерянская В.В. | Исполняющий обязанности Главы Стычновского сельского поселения; |
| Урянская А.А. | Старший диспетчер ЕДДС-112 Администрации Константиновского района. |