РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| ооот 23.12.2022 | г. Константиновск | №78/1503-П |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Константиновского района «Развитие транспортной системы» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 16.02.2018                  № 155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», руководствуясь частью 9 статьи 53 Устава муниципального образования «Константиновский район» Администрация Константиновского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 05.12.2018                № 1172, по результатам за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Константиновского района www.konstadmin.ru.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района Богомаз Ю.А.

Глава Администрации

Константиновского района					                       В.А. Дьячкин

Постановление вносит отдел коммунального и дорожного хозяйства

Администрации Константиновского района

|  | Приложение к постановлению Администрации Константиновского района от ___________2022 №__________ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы» за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Константиновского района,  повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 05.12.2018 № 1172 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено содержание 209,3 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- реконструировано 9,9 км. автомобильной дороги общего пользования местного значения;

- выполнен текущий ремонт 2,15 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- начаты работы по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 2,2 км.;

- устроено 2,44 км. щебеночного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- завершено строительство въездной стелы в придорожной полосе.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектов (программы), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрена реализация 3 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено в полном объеме. По итогам основного мероприятия осуществлено годовое содержание 197 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения Константиновского района, отремонтировано 1,26 км автодороги                                          (ул. Садовая, ул. Солнечная х. Белянский), устроено щебеночное покрытие автодорог в х. Белянский протяженностью 1 км.

Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Закончены работы по реконструкции территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов Константиновского района.

Основное мероприятие 1.15. Расходы на осуществление технического и авторского надзоров за строительством и реконструкцией муниципальных объектов транспортной инфраструктуры выполнено частично. Технический и авторский надзоры осуществлялись в ходе проведения реконструкции территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской –              х. Почтовый – х. Нижнекалинов Константиновского района. Оплата произведена в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Осуществление комплексного обследования улично-дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов выполнено в полном объеме. 2 раза в год осуществлялись комплексные обследования улично-дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов.

Основное мероприятие 2.2. Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения, разных возрастных категорий выполнено в полной мере. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и газете «Донские огни» размещалась информация по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 3, не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы негативные факторы влияния не оказали.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
         и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год 158 384,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 19 889,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 138 494,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 1 384,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Константиновского района от 24.12.2019 № 276 «О бюджете Константиновского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 158 384,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 158 384,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 19 889,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 138 494,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 1 384,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 157 192,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 18 697,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 157 192,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 1 384,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района составил 1 192,4 тыс. рублей, из них:

1 192,4 тыс. рублей – экономия в ходе закупочных процедур.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 г. приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 2 фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года»: план – 56,5 %, факт – 56,5 %;

Показатель 2 «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий»: план – 11,3 число погибших на 100 тыс. населения, факт – 11,3 число погибших на 100 тыс.

Показатель 1.1. «Количество километров построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения»: план – 9,9 км, факт - 9,9 км.

Показатель 2.1. «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий»: план - 6 человек, факт - 6 человек.

Показатель 2.2. «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий»: план - 9,07 число погибших на 100 пострадавших, факт - 9,07 число погибших на 100 пострадавших.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,0.

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,0.

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 5,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0.

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных	расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

158 384,6 тыс. рублей/157 192,2 тыс. рублей = 1.

  - Эффективность использования средств бюджета Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

### Приложение № 1 к отчету о

### реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе, безопасности дорожного движения на местной сети автомобильных дорог | Обеспечено содержание и ремонт 209,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на местной сети автомобильных дорог | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Заключение 3 муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | Заключено 16 муниципальных контрактов на весь объем предусмотренных бюджетом средств | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А. | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Реконструировать 9,9 км автомобильной дороги | Закончена реконструкция автодороги протяженностью 9,9 км. | - |
| 5 | Контрольное событие 1.3. Реконструкция территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов Константиновского района | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Осуществить реконструкцию 9,9 км территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов | Закончена реконструкция автодороги протяженностью 9,9 км. | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Х | Х | Х |
| 7 | Основное мероприятие 1.15: Расходы на осуществление технического и авторского надзоров за строительством и реконструкцией муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Осуществить специализированный контроль за качеством проводимых работ по реконструкции дороги | Контракты заключены, были осуществлены авторский и технический надзоры за реконструкцией объекта | - |
| 8 | Контрольное событие 1.15: Осуществление технического и авторского надзоров за реконструкцией территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Осуществить специализированный контроль за качеством проводимых работ по реконструкции территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов | Контракты заключены, были осуществлены авторский и технический надзоры за реконструкцией объекта | - |
| 9 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Осуществление комплексного обследования улично- дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., директор МУП «Константиновское АТП» Долганин В.И., начальник отдела ГИБДД Сорокин А.К. | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Провести не менее 2 раз за год комплексные обследования улично-дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов | Проведены 2 комплексных обследования улично-дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения, разных возрастных категорий | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., начальник отдела ГИБДД Сорокин А.К., главы поселений. | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Разместить в СМИ информацию по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения | В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и газете «Донские огни» размещалась информация по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения | - |

### Приложение № 3 к отчету о

### реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Константиновского района «Развитие транспортной системы» |
| 1 | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | процент | 61,9 | 56,5 | 56,5 | - |
| 2 | Показатель 2. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | число погибших на 100 тыс. населения | 13,4 | 11,3 | 11,3 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 3 | Показатель 1.1. Количество километров построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,7 | 9,9 | 9,9 | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района» |
| 4 | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 6 | 5 | 4 | - |
| 5 | Показатель 2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | число погибших на 100 пострадавших | 9,07 | 8,07 | 8,07 | - |

### Приложение № 2 к отчету о

### реализации муниципальной программы

### СВЕДЕНИЯ

### об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

### муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего, | 158 384,6 | 158 384,6 | 157 192,2 |
|  | бюджет Константиновского района | 19 889,9 | 19 889,9 | 18 697,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, | 138 494,7 | 138 494,7 | 138 494,5 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 138 494,7 | 138 494,7 | 138 494,5 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - бюджетов поселений | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | 1 384,9 | Х | 1 384,9 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | Всего, | 158 384,6 | 158 384,6 | 157 192,2 |
|  | бюджет Константиновского района | 19 889,9 | 19 889,9 | 18 697,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, | 138 494,7 | 138 494,7 | 138 494,5 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 138 494,7 | 138 494,7 | 138 494,5 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - бюджетов поселений | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | 1 384,9 | Х | 1 384,9 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего, | 28 466,8 | 28 466,8 | 27 274,7 |
| Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего, | 3 792,0 | 3 792,0 | 3 792,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Всего, | 124 389,8 | 124 389,8 | 124 389,6 |
| Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего, | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего, | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего, | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. Разработка сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего, | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Иные межбюджетные трансферты на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего, | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9. Иные межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию, включая разработку проектной документации, муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Всего, | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10. Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт, включая разработку проектной документации, муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Всего, | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.11. Приобретение транспорта, оборудования на транспорт для муниципальных нужд | Всего, | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.12. Разработка документации по оптимизации дорожной деятельности | Всего, | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.13. Осуществление технического и авторского надзоров за капитальным ремонтом муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Всего, | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.14. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского района, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Константиновского района, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом | Всего, | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 1.15. Расходы на осуществление технического и авторского надзоров за строительством и реконструкций муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Всего, | 1 085,9 | 1 085,9 | 1 085,9 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района | Всего, | - | - | - |
|  | бюджет Константиновского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - бюджетов поселений | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Осуществление комплексного обследования улично- дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов | Всего, | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения, разных возрастных категорий | Всего, | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Разработка проектов организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог | Всего, | - | - | - |

### Таблица 1

### Информация

### об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100 |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 5 | 5 | 100 |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 5 | 5 | 100 |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Х | Х | 1 192,4 | - |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | Х | Х | 1 192,4 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28 466,8 | 27 274,6 | 1 192,2 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 3 792,0 | 3 792,0 | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 124 389,8 | 124 389,6 | 0,2 | - |

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района 
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных основных мероприятий, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств консолидированного бюджета |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | 158 384,6 | - |  | - |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | 158 384,6 | - |  | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28 466,8 | 99,0 | 284,6 | 1,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 3 792,0 | 99,0 | 37,9 | 1,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 124 389,8 | 99,0 | 1 243,8 | 1,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4: Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | 50,0 | 100,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.7: Разработка сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | 100 | 100,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.14: Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского района, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Константиновского района, в целях возмещения части затрат | - | - | 500 | 100,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.15: Расходы на осуществление технического и авторского надзоров за строительством и реконструкций муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | - | - | 1 085,9 | 100,0 |

### Приложение № 4

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 12 месяцев 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Факти- ческая дата оконча- ния реализации, | Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | Х | Х | Х | 158 384,6 | 158 384,6 | 157 192,2 | 1 192,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | Обеспечено содержание и ремонт 209,3 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на местной сети автомобильных дорог | 01.01.21 | 31.12.21 | 28 466,8 | 28 466,8 | 27 274,6 | 1 192,2 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. |  | 01.01.21 | 31.12.21 | 3 792,0 | 3 792,0 | 3 792,0 | 0 |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | Заключено 19 муниципальных контрактов на весь объем предусмотренных бюджетом средств | 01.01.21 | 31.12.21 | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А. | Закончена реконструкция автодороги протяженностью 9,88 км. | 01.01.21 | 31.12.21 | 124 389,8 | 124 389,8 | 124 389,6 | 0,2 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4: Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А. | Проведены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.21 | 31.12.21 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.7: Разработка сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А. | Разработана проектная документация на ремонт и содержание автомобильных дорог | 01.01.21 | 31.12.21 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.14: Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского района, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Константиновского района, в целях возмещения | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А. | Выделена субсидия МУП «Константиновское АТП» | 01.01.21 | 31.12.21 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.15: Расходы на осуществление технического и авторского надзоров за строительством и реконструкцией муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А | Контракты заключены, были осуществлены авторский и технический надзоры за реконструкцией объекта | 01.01.21 | 31.12.21 | 1 085,9 | 1 085,9 | 1 085,9 | 0 |
| 10 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского района» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Осуществление комплексного обследования улично- дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., директор МУП «Константиновское АТП» Пономарев А.Н. Начальник Отдела ГИБДД Сорокин А.К. | Проведено 2 комплексных обследования улично-дорожной сети по автобусным маршрутам и пешеходных переходов | 01.01.21 | 31.12.21 | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения, разных возрастных категорий | Заместитель главы Администрации Константиновского района Дьячкин В.А., Начальник Отдела ГИБДД Сорокин А.К., главы поселений. | В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и газете «Донские огни» размещалась информация по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения | 01.01.21 | 31.12.21 | - | - | - | - |
| 13 | Итого по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» | Х | Х | Х | Х | 158 384,6 | 158 384,6 | 157 192,2 | 1 192,4 |
|  |  | Администрация Константиновского района | Х | Х | Х | 158 384,6 | 158 384,6 | 157 192,2 | 1 192,4 |